

Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| От 01.03.2017 | № 938 |

### **Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья**

### **на территории городского округа г.Бор в 2017 году**

### В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 04.01.1996 № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Нижегородской области от 01.02.2017 № 89-р «Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Нижегородской области в 2017 году», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья и своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории округа администрация городского округа г. Бор **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по снижению возможного ущерба в период паводка (половодья) 2017 года.

2. Начальникам территориальных отделов администрации городского округа г. Бор совместно с подведомственными бюджетными учреждениями по обеспечению и содержанию территорий:

- проверить готовность мотопомп к работе по откачке воды, создать запас горюче-смазочных материалов, обучить персонал работе с мотопомпами;

- определить порядок и место сбора при эвакуации населения из зон возможного затопления;

- обеспечить подготовку к возможной эвакуации, организацию жизнеобеспечения, определить места на подведомственной территории для приема и размещения эвакуированного населения из районов подтопления (затопления);

* в срок до 20.03.2017 проверить готовность сил и средств, привлекаемых в период прохождения паводка, и представить данные в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»;
* в период прохождения паводка организовать круглосуточное дежурство оперативных групп и патрулирование мест возможного затопления;

- установить запрещающие аншлаги в местах массового выхода рыбаков на лёд;

* проверить состояние гидротехнических сооружений (далее - ГТС), находящихся на подведомственной территории, их готовность к пропуску половодья, исправность оборудования водосбросных и водовыпускных сооружений ГТС, состояние откосов и несущих конструкций дорог, мостов, других сооружений инженерной инфраструктуры и их готовность к пропуску паводковых вод. Акты проверки ГТС предоставить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» в срок до 25.03.2017.

3. Начальнику Линдовского территориального отдела администрации городского округа г.Бор (Н.Ф.Колесников):

3.1. Спланировать и изучить с личным составом подразделений добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований кратчайшие маршруты объезда возможных или подверженных затоплению участков дорог к населенным пунктам.

3.2. В населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводковыми водами (в соответствии с прогнозом и по многолетним показателям):

- обеспечить противопожарную защищенность населенных пунктов, совместно с начальниками гарнизонов пожарной охраны организовать дежурство автоцистерн подразделений добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований;

- организовать дежурство подразделений добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований с учетом размещения личного состава и техники в отапливаемом помещении, а также обеспечить данные подразделения постоянной связью с гарнизоном пожарной охраны муниципального образования;

- обеспечить доставку личного состава подразделений добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований в места дислокации при приёме-сдаче дежурства;

- организовать профилактическую работу по предупреждению пожаров силами подразделений добровольной пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований;

- организовать переправы с использованием плавательных средств, выставить информационные аншлаги об объезде и о порядке организации и функционирования переправ.

4. Начальникам спасательных служб городского округа:

4.1. Коммунально-технической службы (А.Г.Ворошилов):

- организовать очистку входных и выходных отверстий водопропускных труб, дождеприемных решеток от снега, наледи и других предметов; расчистку водоотводных канав, ливнеприемников, промывку труб ливневой канализации и водоотводов;

- в срок до 25.03.2017 привести в готовность технику службы со сроком готовности 3 часа, определить порядок и место ее сбора, представить данные о результатах проверки в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»;

- в срок до 04.04.2017 представить сведения об укомплектованности службы дорожной, землеройной, водооткачивающей и другой техникой в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор», обеспечить ее готовность к действиям по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов;

- определить состав сил и средств, необходимых для укрепления существующих, а также создания искусственных дамб в критических местах;

- организовать контроль за вывозом твердых бытовых отходов с придомовых территорий в соответствии с утвержденным графиками и их санитарным содержанием.

4.2. Службы оповещения и связи (А.В.Щепров):

- проверить и подготовить к работе систему оповещения населения, обеспечить надежность доведения информации до 100% населения;

- иметь резерв сил и средств для обеспечения управления работами по ликвидации ЧС, связанных с прохождением паводка.

4.3. Автотранспортной службы (В.В.Новиков):

- уточнить расчет транспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), необходимых для эвакуации населения и перевозки материальных и культурных ценностей;

- в срок до 25.03.2017 определить количество и сроки поставки транспортных средств, график представить на утверждение главе администрации городского округа г.Бор через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

4.4. Автодорожной службы (Д.В.Зайцев):

- организовать мониторинг состояния дорог областного подчинения;

* в срок до 25.03.2017 организовать проверку готовности водопропускных сооружений на дорогах городского округа г.Бор.

4.5. Службы торговли и питания (О.П.Алешина):

* подготовить к развертыванию в местах временного размещения эвакуируемого населения подвижные пункты питания и вещевого снабжения.

4.6. Медицинской службы (В.Г.Клепцов):

* определить ближайшие к местам возможного подтопления лечебные учреждения для приема населения, нуждающегося в медицинской помощи;
* обеспечить фельдшерско-акушерские пункты необходимыми медикаментами;
* определить состав сил и средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от наводнения и лицам, участвующим в ликвидации последствий паводка.

4.7. Службы защиты животных и растений (И.Н.Храмов):

* проверить состояние сельскохозяйственных складских помещений и предоставить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» информацию о возможности попадания минеральных удобрений, ядохимикатов и кормов в реки, водоемы в паводковый период, и мерах по предотвращению таких последствий;
* определить места для временного размещения скота из возможных подтопляемых районов.

4.8. Службы энергоснабжения (В.В.Миролюбов):

* определить состав сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС при прохождении паводка, из расчета проведения посменной круглосуточной работы;
* определить и подготовить автономные источники энергоснабжения для подачи электроэнергии в места аварий и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
* провести ревизию и устранить дефекты трансформаторных подстанций, подземных коммуникаций.

4.9. Службы материально-технического снабжения (Д.В.Голубин):

* согласовать с транспортной службой вопрос выделения транспорта для перевозки средств материально-технического снабжения.

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г.Бор (Е.Н.Грибанов):

* организовать контроль в местах традиционного подъезда (подхода) к водоемам для ловли рыбы в период паводка;

- определить состав сил и средств для обеспечения общественного порядка при выводе населения из зон затопления (подтопления), охраны имущества граждан.

6. Начальнику управления народного образования администрации городского округа г.Бор (далее – УНО) Л.А.Алексеевой, заведующему отделом культуры администрации городского округа г.Бор Н.А.Кругловой проверить документацию и возможность развертывания пунктов временного размещения на базе учреждений, подведомственных УНО администрации городского округа г.Бор и отделу культуры, согласно постановлению администрации Борского района от 04.06.2010 № 63 (с изменениями от 16.08.2013 № 5022, от 14.04.2014 № 2382) «Об утверждении Положения о пунктах временного размещения эвакуируемого населения Борского района».

7. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Бор Нижегородской области, принять необходимые меры по выполнению противопаводковых мероприятий.

8. Департаменту финансов администрации городского округа г.Бор (Г.Д.Симакова) в случае возникновения чрезвычайной ситуации во время прохождения весеннего половодья обеспечить выделение финансовых средств на организацию и проведение противопаводковых мероприятий и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда администрации городского округа г.Бор.

9. Рекомендовать директору АО «Борский Водоканал» А.В.Иванову:

- провести обследование состояния и готовности к пропуску паводка подводных переходов трубопроводов через р.Волга (канализационный коллектор), иметь в готовности силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- в срок до 25.03.2017 провести смотр готовности водооткачивающей техники и информацию о результатах представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

10. Рекомендовать начальнику аварийно-спасательного отряда г.Бор ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» А.П.Никифорову обеспечить готовность сил и средств аварийно-спасательного отряда со специальным оборудованием и имуществом к ликвидации последствий прохождения паводковых вод.

11. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» Е.Н.Дорощенко:

- уточнить населенные пункты и количество населения, проживающего в них, объекты (промышленные, сельскохозяйственные, социально-значимые, объекты жизнедеятельности), участки автомобильных и железных дорог, линии электропередач, связи и прочие объекты, попадающие в зону возможного затопления.

- проверить систему оповещения членов противопаводковой комиссии;

- провести корректировку плана действий по ликвидации ЧС, связанных с весенними паводками;

- организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки.

12. Директору департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор А.Н.Щенникову:

- в соответствии с Положением об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999года № 327 - при выявлении гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался (далее – бесхозное ГТС), в 30-дневный срок со дня выявления направлять данные о нем в Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области для решения вопроса об обеспечении безопасности этих гидротехнических сооружений;

- оказать содействие министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области в проведении обследования бесхозяйных ГТС;

- обеспечить ликвидацию бесхозяйности ГТС путем закрепления бесхозяйных ГТС за ответственными лицами и оформления на указанные ГТС права муниципальной собственности в соответствии с порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 22 ноября 2013 года № 701, и статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, с передачей их в эксплуатацию на правах оперативного управления или хозяйственного ведения либо сдачей в аренду с обеспечением их безопасной эксплуатации.

13. Председателю эвакуационной комиссии городского округа город Бор Нижегородской области А.В.Мочкаеву:

- уточнить план эвакуации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- произвести расчеты необходимого количества транспорта для эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, организовать подготовку списков эвакуируемого населения при наихудшем развитии обстановки;;

- спланировать эвакуационные мероприятия в населенных пунктах городского округа г.Бор, подверженных риску затопления;

- определить места размещения эвакуируемого населения и порядок возвращения в места постоянного проживания;

- провести заседание эвакуационной комиссии с рассмотрением вопросов планирования эвакуационных мероприятий на период весеннего половодья.

14. Начальникам территориальных отделов администрации городского округа г. Бор ежедневно к 9.00 с начала паводкового периода представлять информацию в ЕДДС городского округа г.Бор (тел.23456, ф.99113) об обстановке и прохождении паводка на подведомственной территории.

15. Генеральному директору МУП «Борское информационное агентство» С.Е.Куликовой организовать размещение в средствах массовой информации:

- информации о складывающейся паводковой обстановке;

- информации о принимаемых мерах по минимизации последствий (смягчению риска) прохождения паводка, имеющихся в распоряжении силах и средствах, а также правилах безопасного поведения;

- информации о правилах безопасного поведения на водных объектах и об опасности выхода на лёд с извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120.

6. Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа г.Бор А.В.Федорова.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации | А.В.Киселев |

Е.Н.Дорощенко

99-117

Е.Л.Сухарева

2-34-34

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденпостановлением администрациигородского округа г.Борот 01.03.2017 № 938 |

**ПЛАН**

организационных мероприятий по снижению возможного ущерба

в период паводка (половодья) 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утвердить состав противопаводковой комиссии в целях координации работ по предупреждению и ликвидации последствий половодья | 25.03.2017 | Федоров А.В.  Дорощенко Е.Н. |
| 2. | На основе имеющихся прогнозов выявить зоны возможного подтопления и повышения уровня паводковых вод в населенных пунктах городского округа г.Бор | 25.03.2017 | Начальники территориальных отделов администрации городского округа г.Бор |
| 3. | Представить предложения о мерах по снижению урона объектам, размещенным в паводковых зонах. | 25.03.2017 | Федоров А.В.  Левагин В.В.  Ворошилов А.Г.  Щепров А.В. (по согласованию)  Ширяев Е.А. (по согласованию)  Миролюбов В.В. (по согласованию) |
| 4. | Установить постоянный контроль и информировать противопаводковую комиссию о работе по защите наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций. | Постоянно | Начальники территориальных отделов,  Ворошилов А.Г.  Хорьков А.А. (по согласованию) |
| 5. | Провести проверку подготовленности объектов сельскохозяйственного назначения к прохождению паводковых вод, предупреждению смыва загрязняющих веществ, запасов кормов, материалов | 04.04.2017 | Храмов И.Н.  Волков С.В. (по согласованию)  Иванова Е.В. (по согласованию) |
| 6. | Обеспечить выделение средств согласно поступающим заявкам для выполнения противопаводковых работ и организовать проведение процедур в соответствии с законодательством о закупках по созданию запаса материалов | Постоянно | Симакова Г.Д.  Голубин Д.В. |
| 7. | Проводить регулярно анализ качества питьевой воды в паводковый период и информировать о необходимости принятия мер по обеспечению населения качественной водой | Постоянно | Ворошилов А.Г. |
| 8. | Выявить на предприятиях наличие технических средств, способных откачивать воду в случае подтопления домов, учреждений и провести их осмотр на предмет технического состояния | 25.03.2017 | Дорощенко Е.Н.  Ворошилов А.Г.  Руководители предприятий  (по согласованию) |
| 9. | Организовать постоянное дежурство техники для откачки талых вод по городскому округу г.Бор | Постоянно | Ворошилов А.Г. |
| 11. | Определить и подготовить места на подведомственной территории для приема и размещения эвакуируемого населения | до 30.03.2017 | Мочкаев А.В.  Алексеева Л.А.  Круглова Н.А.  Начальники территориальных отделов администрации городского округа г.Бор |
| 12. | Организовать обследование ското-могильников, попадающих в зону возможного затопления в период половодья | в период половодья | Иванова Е.В. (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |